常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目竞争性谈判文件

项目编号：CT-JC-2021012号

采 购 单 位：常州信息职业技术学院

招标平台机构：常州常投招标有限公司

二〇二一年七月

前附表

| 项号 | 内容规格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目 项目编号：CT-JC-2021012号 项目工期：中标后接甲方通知3天内进场， 20天内完工 保修期： 2年 质量要求：严格按照国家规范、谈判文件、响应文件、合同等要求进行施工并达到校方规定的要求，一次性验收合格。 |
| 2 | 标前答疑会：本项目不组织标前答疑会，投标供应商如有疑问请于2021年 8月3日11：30前以书面形式（签字盖章）递送至常州常投招标有限公司。 现场踏勘：采购单位不组织，投标供应商自行踏勘。 |
| 3 | 谈判保证金数额为：人民币2000元整 谈判保证金到账截止时间为：2021年8月3日 户名：常州常投招标有限公司 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行 账号：86001011012010000019716（备注项目编号） 缴纳方式：银行转账或电汇 投标供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被评标小组拒绝。 |
| 4 | 响应文件份数：胶装成册，正本壹份、副本叁份，未提供完整的视为无效投标。 |
| 5 | 响应文件接受时间：2021年8月4日14:30至15:00（北京时间） 响应文件提交截止时间：2021年8月4日15:00（北京时间） 响应文件提交地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦18F） |
| 6 | 开标时间:2021年8月 4日15:00（北京时间） 地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦20F） |
| 7 | 评标办法：合理低价法 |
| 8 | 评审规则：详见谈判文件内容 |
| 9 | 服务费：详见第一章“招标平台服务费”条款 |
| 10 | 付款方式： 1.合同签订后，承包人需向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待工程竣工验收合格后予以退回。履约保证金不计息。 2.工程完工且经验收合格，经审计审定后的十个工作日内向承包人支付至审定金额的100%，付款的前提条件是承包人先支付质保金（审定价的3%）至采购人。 3.质保金的退还：质保期结束，经采购人验收合格后，一次性付清。质保金不计息。 |
| 11 | 响应文件有效期为提交响应文件截止之日起后60天（日历日）。 |
| 12 | 本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准属于建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号），在填写时请正确选择中小企业申明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则报价不做相应扣除。 |
| 13 | 采购单位名称：常州信息职业技术学院 采购单位联系人: 刘老师 采购单位联系电话: 86338034 |

目   录

常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目竞争性谈判公告	5

第一章 总 则	11

第二章 响应文件的内容	20

第三章 招标内容及技术要求	22

第四章 合同主要条款	46

第五章 评标方法	53

第六章 附件	56

常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目竞争性谈判公告

项目编号：CT-JC-2021012号

一、项目概况

1. 本项目为常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目。详见谈判文件。

2. 项目工期：中标后接甲方通知3天内进场， 20天内完工

3. 保修期： 2年

4. 质量要求： 一次性验收合格

5. 采购预算/最高限价：人民币145437.48元，投标报价总价及单价均不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

二、投标供应商资格条件

1.一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.其它资格条件：

（1）投标供应商具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质证书；

（2）投标供应商具备有效的安全生产许可证；

（3）投标供应商拟派项目负责人必须具有建筑工程二级（含）以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供投标供应商为项目负责人缴纳2021年5月至2021年7月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；

（4）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

（6）投标供应商不得存在下列情形之一：①为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；②与本项目的监理人、代建人、招标平台机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；③因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件的时间和办法

1.文件发售时间自2021年7月29日至2021年8月3日（节假日除外）17:00时，逾期不予受理。

2.符合报名条件且有意参加投标的供应商，请自行下载谈判公告附件“报名申请表”，并按表格要求填写提交报名材料。

3.投标供应商可至常州常投招标有限公司报名处（地址：常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦18楼，电话：0519-85857862）现场报名或网上报名（报名资料扫描件发送至我司邮箱），并自行下载招标资料及图纸。谈判文件售价人民币500元/份。财务电话：0519-85857860。

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655（收取报名费账号，请勿汇错，否则后果自负）

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

缴纳方式：

（1）现场现金缴纳

（2）以银行电汇或转账（备注项目编号），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

5.谈判文件售后一概不退。投标供应商一经报名，不得更改单位名称。

四、谈判保证金相关事项

1.谈判保证金数额：人民币2000元整

2.谈判保证金到账截止日期：2021年8月3日

3.收款单位：常州常投招标有限公司

4.银行账号：86001011012010000019716（收取谈判保证金账户，请勿汇错，否则后果自负）

5.开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行

6.谈判保证金缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号）

7.*投标供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被评标小组拒绝。

五、踏勘或澄清

1.现场踏勘：采购单位不组织，投标供应商自行勘察。

2.投标供应商对谈判文件如有疑问，请将疑问于2021年8月3日11:30前以书面形式递交至常州常投招标有限公司（加盖公章）。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，招标平台机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

六、响应文件接收时间：2021年8月4日14:30至15:00 (北京时间)

响应文件递交截止时间：2021年8月4日15:00 (北京时间)

七、开标时间：2021年8月4日15:00(北京时间)

八、开标地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦18楼）

九、投标供应商递交的响应文件概不退还。

十、疫情防控措施

（1）参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，凡进入活动现场人员，必须自行佩戴口罩并采取“测温+常州健康码”措施。常州健康码申领步骤请参考“我的常州APP”。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从保安和平台机构人员的指挥和管理。

（2）对于参与开评标活动的投标供应商、采购单位授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

（3）对于参与评标活动的评审专家，进入评标场所前，如实填写《专家信息承诺书》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得参加评标活动。

（4）其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。

（5）因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

十一、联系方式

地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼

邮政编码：213000

电话：0519-85857862

网址：http://jsczctzb.com

邮箱：changzhouchangtou@126.com

联系人：朱欣怡

常州常投招标有限公司

2021年7月29日

附件：

报名申请表

项目名称：

项目编号：

我方经仔细研究，在充分理解并完全同意项目招标公告的基础上，现委托 （被授权人的姓名）参与常州常投招标有限公司此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 我单位在此声明，申请文件中所提交的资料在各方面都是完整的，真实的和准确的，如出现不完整，不真实，不准确的资料，我方愿意承担由此引起的一切后果。 申请单位（公章）： 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名（签字）： 联系电话：

第二代身份证号码：

报名时间：

接收谈判文件指定电子邮箱：

后附：1.营业执照、税务登记证以及组织机构代码证复印件加盖公章（三证合一的提供营业执照副本复印件） 2.投标供应商资质证书复印件 3.投标供应商有效的安全生产许可证复印件 4.投标供应商拟派项目负责人的建筑工程二级（含）以上注册建造师证书复印件同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）复印件 备注：所有复印件需加盖投标供应商公章

*注：投标供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第一章  总 则

一、采购项目概况

见谈判公告

二、投标供应商资格要求

见谈判公告

三、投标费用

投标供应商应自行承担其编制响应文件以及提交响应文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论投标结果如何，招标平台机构对上述费用不负任何责任。

四、谈判文件的组成

1．本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容及补充公告均为谈判文件的组成部分，对投标供应商起约束作用。

谈判文件包括下列内容：

第一章：总则

第二章：响应文件的内容

第三章：采购内容及技术要求

第四章：合同主要条款

第五章：评标方法

第六章：附件

投标供应商仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与本公司联系，否则后果自负。

投标供应商应认真审阅谈判文件全部内容，实质上不响应谈判文件要求的响应文件将被拒绝或视作无效投标。

五、谈判文件的更正

1．投标供应商在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应按规定时间以书面形式向招标平台机构提出，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受，如无疑问,视作投标供应商完全响应谈判文件的条款和要求。

2. 平台机构向投标供应商提供的有关资料和数据，是平台机构现有的能使投标供应商利用的资料，投标供应商对平台机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，平台机构概不负责。

3. 平台机构有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标供应商。

4．为使投标供应商在编制响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，平台机构可酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间在谈判文件的修改、补充等公告中予以明确。

5．公告通知以常州常投招标有限公司网站所发布的为准。

六、投标供应商的义务

1．投标供应商应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货期、质量要求、售后服务等内容，完全明了投标供应商所应具备的资格条件。

2．投标供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3．投标供应商应在投标截止时间前，将密封的响应文件送达投标地点。

4．投标供应商不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标供应商的公平竞争，损害采购单位或者其他投标供应商合法权益。投标供应商不得与采购单位串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5．投标供应商在响应文件递交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知平台机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

七、投标报价

1.本项目按工程量清单报价，固定综合单价，按实结算。本项目投标报价应按照招标文件的所有要求、为完成本招标项目工作任务所需发生的各种费用、所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。投标供应商应在充分阅读和理解招标文件内容基础上认真测算报价，以满足招标工作实施的需要。

2.投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求及施工现场实际情况，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人的投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利，投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。

3.不可竞争费的计取按现行文件规定和清单、纪要的规定执行，具体为现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额、暂估价（费率见另附的工程量清单），不得更改。“总价措施项目清单与计价表”中除安全文明施工费以外的其他费率均为可竞争费率，由投标人根据各自情况自报并计入投标总价。

4.综合单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。

5.除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。

6.本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，应在推荐品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供推荐品牌的材料（设备），投标报价的“承包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。

7.中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目，但不能得到支付与结算。

8.投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

9．谈判报价方式

9.1投标供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写报价清单。谈判响应首次报价表中的报价应与工程量清单的总价完全一致，如有不一致的，以谈判响应首次报价表的报价为准。所报价格都是含税后价格。

2.2谈判总价的报价应与各分项报价汇总价一致，如有不一致的，以谈判总价的报价为准。

2.3报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2.4投标供应商应按照谈判文件规定格式填报工程量清单报价表。

2.5投标供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

2.6谈判报价次数：本项目采用多次报价，投标文件的谈判报价作为首次报价，首次报价、谈判过程中报价以及最终报价均不能高于最高限价，本次谈判的最终报价为本项目的总报价。

2.7本次谈判在谈判过程中的最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。

2.8本项目最终报价只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

2.9本项目的最高限价为人民币145437.48元，投标报价总价及单价均不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

八、响应文件的组成

详见第二章《响应文件的内容》

九、谈判保证金

1.投标供应商须按规定从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的投标供应商，将视为无效响应。

2.在开标前，招标平台机构将在到账截止后统一查询谈判保证金到账情况，对于未按要求提交谈判保证金的投标供应商，其投标将作为无效投标不予参加评审。

3.未中标的投标供应商的保证金在本项目中标通知书发出后五个工作日内无息退回。

4.成交供应商的投标保证金，在其缴纳履约保证金并签订合同（合同须由代理机构备案）后，五个工作日内无息退还。

十、响应文件的份数和签署

1.投标供应商应提交胶装的响应文件，壹份“正本”、叁份“副本”，未提供完整的视为无效投标。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.响应文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标供应商法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。副本可以通过正本复印。

3.响应文件应无涂改和行间插字，投标供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

十一、响应文件的有效期

自提交响应文件截止之日起60日内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

十二、响应文件的密封、装订与标志

1.投标供应商应将响应文件密封并在封袋骑缝处加盖投标供应商公章。

2.所有封袋上都应写明采购单位名称、采购项目名称、投标供应商名称，加盖投标供应商公章。

3.投标供应商未按上述规定提交响应文件，其响应文件将被拒绝。

十三、响应文件提交截止时间

投标供应商应在规定的截止日期和时间之前将响应文件提交至平台机构，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

十四、响应文件的修改和撤回

递交响应文件以后，投标供应商可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前。投标供应商修改文件的书面材料，须密封送达平台机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“开标时启封”字样。

十五、开标时间、地点

1.开标时间：2021年8月4日15:00（北京时间）

2.开标地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦18F）

十六、开标程序

1.开标会议按谈判文件中规定的时间、地点举行，由招标平台机构主持，邀请投标供应商参加。

2.投标供应商参加开标会的，投标供应商应委派代表准时参加，投标供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标活动。

3.投标供应商的法定代表人或授权委托代理人未参加开标活动的视为认同开标结果。

4.开标：开标时投标供应商代表检查响应文件密封及签章情况，确认无误后投标供应商代表应在开标记录上签字确认。

十七、疫情期间开标说明

1.参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，凡进入活动现场人员，必须自行佩戴口罩并采取“测温+常州健康码”措施。常州健康码申领步骤请参考“我的常州APP”。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从保安和代理机构人员的指挥和管理。

2.对于参与开评标活动的投标供应商授权代表、采购单位授权代表应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

3.每家投标供应商现场参与人数不得超过1人。

4.对于参与评标活动的评审专家，进入评标场所前，如实填写《专家信息承诺书》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得参加评标活动。

5.其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。

6.因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

十八、评标小组

1.平台机构根据本次项目的特点和有关规定组建评标小组，评标小组由采购单位代表、专家评委组成。

2.采购单位可以推荐代表参加评标小组，但人数不得超过评标小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购单位代表，必须向平台机构提交采购单位代表身份授权函或证明。

3.技术复杂的项目，经评标小组批准，采购单位代表可以推荐一名技术人员进入评标现场，仅协助采购单位代表介绍采购项目的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

4.未经评标小组批准，采购单位的其他任何人员禁止进入评审现场。

5.评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.1 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

5.2 可以要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

5.3 推荐成交候选人名单；

5.4 向平台机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6.评标小组成员应当履行下列义务：

6.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

6.2按照谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

6.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

6.4负责评标报告的起草；

6.5配合相关部门的投诉处理工作；

6.6配合平台机构答复投标供应商对成交结果提出的质疑。

十九、评审内容的保密

1.开标开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评审无关的其他人泄露。

2.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对平台机构和评标小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

二十、对响应文件的审查

1.开标后，由采购单位和招标平台机构对投标供应商的响应文件进行资格审查。

1.1资格审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对投标供应商递交的响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

1.1.1响应文件是否按谈判文件要求签署、盖章；

1.1.2是否具备谈判文件中规定的资格要求；

1.1.3投标报价是否超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价；

2.评标时，评标委员会审查通过资格审查的响应文件是否实质性响应谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误等。

3.响应文件有下列情况之一者，评标小组有权将其拒绝，并做无效标处理：

3.1响应文件逾期送达指定地点的；

3.2投标供应商的响应文件未按照规定要求密封、签署、盖章的；

3.3与谈判文件有重大偏离；

3.4投标供应商的报价是选择性或是附有条件的；

3.5经评标小组认定投标供应商的报价低于成本价的；

3.6投标供应商的投标报价总价高于最高限价的；投标供应商所报单价高于最高现价的；

3.7响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

3.8投标供应商的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

3.9投标供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标；

3.10投标供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

3.11投标供应商不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

3.12响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

3.13投标供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

3.14投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

3.15响应文件未胶装成册的，响应文件未标明正副本的；

3.16按有关规定无效的其他情形。

4.响应文件修正错误的原则如下：

4.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.5数量不符合谈判文件要求的作为未实质性响应谈判文件处理，该响应文件将不予以评审，视作无效投标；

4.6 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.7 投标供应商对于上述修正后的结果应向评标小组做出书面确认并予以认可。投标供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝或视作无效。

5.评标小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的

任何外来证明。

二十一、投标的澄清

1.为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响谈判文件中的实质性内容。投标供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

3.投标供应商拒不按照评委会要求做出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标。

4.评标小组可要求投标供应商就澄清的问题做出答复，该答复经投标供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。

二十二、采购失败

在招标采购中，出现下列情形之一的，应宣布采购失败：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标供应商的谈判报价均超过了最高限价，采购单位不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的；

由以上情形最终导致采购失败，采购单位及平台机构对投标供应商不承担任何经济损失。

二十三、确定成交单位

1.本项目评标办法采用合理低价法。

2.采购单位授权谈判小组直接确定中标单位。

二十四、成交结果及公示

1.成交公告期限为3日。各参加投标供应商如对公示结果有异议，应在有效质疑期内（成交公告期限届满之日起七个工作日），以书面形式向平台机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同时出具相关证明材料，该质疑必须由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及投标供应商盖章方为有效。

2.平台机构将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及投标供应商盖章的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容做出书面答复。

3.被质疑的投标供应商应当配合平台机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关材料，否则，视同质疑成立。

4.在成交公示期间，如有参加投标的投标供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，平台机构对成交单位不承担任何责任。

二十五、中标通知书

1.成交单位确定后，招标平台机构在公告成交结果的同时向成交单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分并对采购单位和成交单位具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变成交结果或者成交单位放弃成交，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

2.平台机构及采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

二十六、招标平台服务费

1.成交单位应在领取中标通知书同时将成交服务费付至平台机构指定帐户。

2.收取成交服务费账户信息:

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

3.招标平台服务收费标准

招标平台服务费按“计价格[2002]1980号文件”、“发改价格（2011）534号文件”的规定下浮20%收取。

| 服务 费率 类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

3.1招标平台服务收费按差额定率累进法计算。

3.2招标平台服务收费按成交金额确定服务费金额。按上述计算方法不足人民币2400元的，按人民币2400元收取。

3.3 招标平台服务费由成交单位支付，此费用包含在投标报价当中。

二十七、履约保证金

1.履约保证金缴纳数额为成交合同价的 5 %，成交单位应在合同签订前将履约保证金汇入常州信息职业技术学院指定账户。

开户单位：常州信息职业技术学院

银行账号： 1105020909000054710

开 户 行：中国工商银行常州广化支行

履约保证金缴纳方式：汇款、转账、现金（备注项目名称及编号）

2. 履约保证金将在项目完成并验收合格后凭验收报告（无息）退还成交单位。

二十八、合同的签订

1.成交单位应当在中标通知书发出之日起的十五日内与采购单位签订合同。

2.成交单位应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购单位具体商谈签订合同。谈判文件、成交单位的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.采购单位在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4.成交单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购单位及成交单位互不承担任何责任及损失。如成交单位无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，并承担违约责任，采购单位可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标。

二十九、投标供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在网站予以公布，两年内不得参与本公司组织的一切项目。已经成交的，取消其成交资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时招标平台机构不承担任何责任。

1.采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；
2.有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；

3.成交后，因成交单位原因，未能在规定期限内与采购单位签署合同的或无正当理由拒不签订合同的，合同签订后未能履行又不按约赔偿的；
    4.成交后，由于成交单位的原因所签订的合同依法被认定无效的；
    5.成交后，不缴付成交服务费的；
    6.提出不当要求，进行恶意敲诈的；
    7.提供虚假材料谋取成交的；
    8.提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；
    9.向平台机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
    10.投标供应商拒不按照评委会要求做出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标；
    11.在投标有效期内撤回响应文件的；
    12.法律法规认定的其他情形。

三十、成交单位违反第二十八及二十九条规定，并且导致成交无效的，采购单位可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选人签订采购合同或重新委托进行招标，原成交单位应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

1.向平台机构支付原采购活动产生的合理费用（评审费用）；

2.如最终成交价高于原成交价的，原成交单位应当以成交价的差价对采购单位进行赔偿。

第二章 响应文件的内容

响应文件胶装成册，一式 肆 份， 壹 份正本， 叁 份副本，未提供完整的视为无效投标。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

一、资格证明材料，复印件须加盖公章，所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正，要求提供原件的，将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

*1.投标函

*2.法定代表人身份证复印件

*3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）

*4.授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

*5.投标供应商情况表

*6.营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）

*7.承诺函
    *8.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。（“信用中国”网站查询时间显示为本项目谈判公告发布日期至响应文件递交截止日期的任意时间）

*9.投标供应商管理关系或控股关系信息情况表

*10.投标供应商资质证书复印件

*11.投标供应商有效的安全生产许可证复印件

*12.投标供应商拟派项目负责人的建筑工程二级（含）以上注册建造师证书复印件同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）复印件

*13.投标供应商为项目负责人缴纳2021年5月至 2021年7月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）

二、价格及有关商务部分材料

*1. 谈判响应首次报价表

*2. 工程量报价清单

三、技术部分材料

*1. 材料品牌选用表

2. 服务承诺书

3. 企业声明函（小型和微型企业提供）

4. 其他投标供应商认为需要提供的相关资料（投标供应商请自行增加）

说明：

1.上述带“*”条款投标供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2.投标供应商依据评分办法提交的各类证明资料在响应文件中应提供复印件，否则不予得分(要求“原件备查或核查”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供备查或核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分)。

3.对本章所有的格式，投标供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

4.投标供应商需按响应文件的组成要求进行编制，胶装成册，注明页码，同时提供目录表。

第三章 招标内容及技术要求

一、项目清单及图纸

1.项目清单：详见另附的工程量清单

2.图纸：详见另附施工电子图

二、工程清单编制范围：

编制范围见常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目施工电子图，及本项目工程量清单。

三、工程量清单及招标控制价编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（土建）（2010版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2014]448号、常建[2014]279号文件；苏建函价【2019】178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；国家及有关部委、江苏省、常州市的有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

2.业主提供的施工电子图及编制要求。

四、编制说明：

1.控制价中人工工资单价按照苏建函价[2021]62号文执行。

2.控制价中材料价格按照2021年6月份《常州工程造价信息》指导价中除税价计入，6月份中除税指导价没有的逐月前推；《常州工程造价信息》中没有的材料按市场询价计入。

3.机械费用依据江苏省2014年台班单价和苏建价〔2016〕154号规定计取，其中水、电、油料、机械人工根据现行指导价进行调差。

4.总价措施项目费、规费、税金费率详见工程量清单。

5.长条光轨道灯安装需与现场现有轨道符合，灯泡安装需与现场吊灯符合。

五、品牌表

投标供应商应在以下推荐品牌范围内自行选择一款，并根据市场行情及自身实际情况进行报价。中标单位于施工前向业主提供样品，并经业主确认后方可材料进场施工。

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源、灯具 | 雷士、三雄极光、飞利浦 |  |

六、项目工期

1.项目工期：中标后接甲方通知3天内进场， 20天内完工

七、付款方式

1.合同签订后，承包人需向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待工程竣工验收合格后予以退回。履约保证金不计息。

2.工程完工且经验收合格，经审计审定后的十个工作日内向承包人支付至审定金额的100%，付款的前提条件是承包人先支付质保金（审定价的3%）至采购人。

3.质保金的退还：质保期结束，经采购人验收合格后，一次性付清。质保金不计息。

八、施工质量要求

严格按照国家规范、谈判文件、响应文件、合同等要求进行施工并达到校方规定的要求，一次性验收合格。

第四章  合同主要条款

发包人（以下称甲方）: 常州信息职业技术学院            合同编号：

承包人（以下称乙方）:                                 签订地点：

按照《中华人民共和国民法典》及及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1.工程名称：常州信息职业技术学院教工餐厅环境布置项目

2.工程地点：        （详细以招标方指定为准）

3.工程承包范围和内容：工程量清单范围及图纸内全部工程 。

第二条  工程期限

1.本工程开工日期为2021年  月  日。

2.本工程竣工日期为 2021年  月  日。

3.合同工期总天数 中标后接甲方通知3天内进场， 20（日历天数）天，从开工日到验收合格日计算。

4.工期相关约定：

开工日期暂定为【2021】年【 8】月【 5】日，具体开工日期以甲方书面通知为准。工程整体竣工日期暂定为【2021】年【8 】月【25 】日，竣工日期为本工程经甲方验收合格及配合甲方完成相关部门的备案（如需）并移交甲方使用之日。

第三条  履约保证金

本合同签订之前，乙方应缴纳中标合同金额的     %的履约保证金，作为乙方妥善履行合同义务的担保。如发生乙方违约，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金或违约金。乙方应在甲方扣款后2个工作日内补足履约保证金。工程竣工、经甲方验收合格且书面确认后【     】日内，甲方退还乙方履约保证金余额（不计息）。

以下为履约保证金收取账号信息及要求

开户单位：常州信息职业技术学院

银行账号： 1105020909000054710

开 户 行：中国工商银行常州广化支行

第四条  工程合同造价

1.工程合同价款为人民币（小写）：￥：    元；即人民币（大写）：    元。

2.竣工结算时，固定综合单价不变，工程量按实调整，据实结算，最终以审定价为准。

第五条  付款方式

1.合同签订后，承包人需向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待工程竣工验收合格后予以退回。履约保证金不计息。

2.工程完工且经验收合格，经审计审定后的十个工作日内向承包人支付至审定金额的100%，付款的前提条件是承包人先支付质保金（审定价的3%）至采购人。

3.质保金的退还：质保期结束，经采购人验收合格后，一次性付清。质保金不计息。

第六条  材料、设备供应

1.本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等由乙方自行采购并供应至甲方指定的工程地点。

2.乙方负责本合同项下所有材料、设备的全部运输、保管工作，并自行选择合理的运输方式和合理的运输路线。乙方应当对设备和材料进行妥善包装，并确保包装符合耐粗暴搬运及防火、防水、防潮、防震、防撞等运输安全要求。因运输、保管不善发生毁损或丢失的，乙方应责任自负，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.乙方提供的设备、材料、成品、半成品均应为全新的、未曾使用过的，应具备厂家的技术标准、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书，且必须在使用前进行试验检验，试验检验合格、经双方确认后方能使用，试验检验费用由乙方负担。

4.乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求，否则乙方对因此造成的甲方和第三方的损失承担赔偿责任。

5.未经甲方许可，乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则，无论工程是否竣工，甲方均有权要求乙方进行更换，工期不予顺延，且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。

第七条  双方一般权利义务

1.项目负责人

（1）发包人项目负责人      姓名：   联系电话：

（2）承包人项目负责人      姓名：   联系电话：

2.甲方职责

（1）在施工期间甲方及时将设计变更以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。

（2）甲方提供施工场地、施工用的水源和电源。

（3）甲方提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

3.乙方职责

（1）乙方在校内施工，必须遵守甲方的相关规定制度，若出现违规、不安全、不文明行为且限期内未整改完成累计三次的，甲方有权解除本合同，乙方的履约保证金不予退还，乙方除应按照本合同的要求撤场外，给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

（2）乙方按甲方提供的施工用水源和电源，自行安装水电表后接入至工程施工所需位置，涉及的工料消耗及水电等费用由乙方承担，水电费计费按照商业水电费在结算中扣除。

（3）乙方应遵守甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、装修、设备、管线等不受损坏，对施工中造成的损坏由乙方负责修复或赔偿，施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（4）乙方保证乙方及其人员具有承揽本合同项下业务的资格、资质和许可，自行办理政府审批手续（如需）并承担费用，且不得影响本合同的履行。

（5）乙方应合法用工，依法为其人员缴纳社会保险等，无论出现何种情形，乙方均不得拖欠乙方人员工资（特别是农民工工资）。因乙方拖欠人员工资等原因造成劳资纠纷出现农民工聚集施工现场或其他形式对甲方的正常秩序造成影响的，乙方应向甲方支付工程价款 2 %的违约金作为赔偿。

（6）乙方应承担本合同范围内的施工人员、材料设备的保险费用及责任，对施工人员的人身安全及财产安全负责，甲方不对此承担责任。如出现人身伤害事故或财产损坏丢失事件，一切责任由乙方负责。

（7）乙方是本工程范围内的现场消防安全管理直接责任单位，应配合和服从甲方的消防安全管理，确保施工过程中不发生任何消防事故。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规定、消防安全管理规定，导致发生安全事故或火灾事故的，乙方应承担由此引发的一切赔偿责任，包括但不限于消防部门对甲方的罚款、甲方或第三方的任何损失（包括但不限于财产损失和人身的损害）。

（8）乙方应文明施工，做好安全防范，在施工过程中因乙方原因造成任何的第三方损失和损害（包括但不限于财产损失和人身损害），均由乙方负责赔偿。如由于上述原因导致第三方向甲方述索赔，则甲方有权要求乙方向甲方赔偿因此遭受的任何损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。

（10）在本工程移交甲方使用后，因工程质量原因致使本工程造成甲方或第三方损害（包括但不限于财产损失和人身损害），均由乙方负责赔偿。如由于上述原因导致第三方向甲方索赔，则甲方有权要求乙方向甲方赔偿因此遭受的任何损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。

（11）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前做到工完场清，乙方施工中产生的垃圾由乙方负责外运并承担相应费用，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第八条  施工管理及变更

1.乙方应编制工程的施工进度计划，提交给甲方，并严格按进度施工。

2.材料进场应至少提前一个工作日通知甲方，并协助甲方进行验收，乙方应出示完整的质量证明材料，验收合格后才能用于工程施工。若乙方使用材料与所提供样品不符，则由乙方重新返工且须重新组织甲方验收，所造成的损失由乙方负责，工期不顺延。对施工单位未经甲方同意擅自变更材料的，甲方可不予结算。

3.施工过程中涉及的现场签证，须在工程现场及时完成，经甲方确认后实施。未经确认的现场签证在工程结算时不予调整。对涉及隐蔽工程的现场签证，需留有影像资料。未经检查验收的隐蔽工程项目，结算时一律不予认可。

4.施工过程中涉及的工程变更，对甲方变更部分或新增内容，招标文件中已有或接近的子目，单价按中标价不变，招标报价中无参考或新增子目将按照«建设工程工程量清单计价规范»（GB50500-2013）、常州工程造价信息进行计价（按照变更时间）,经审计后按投标时相同的优惠率下浮。结算中工程量按实调整、按实结算。

5.工程质量等级为合格工程，乙方应严格按照国家规范、谈判文件、响应文件、合同等要求及甲方要求送样、经甲方代表确认后方可施工并达到校方规定的要求，质量必须达到国家现行的相关施工验收或规范标准要求。如国家标准、行业标准及甲方对乙方提出的技术要求不一致的，以较高要求的标准或技术要求为准。一次性验收合格。

6.若乙方施工质量、进度、安全、文明等因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方限期进行整改，费用由乙方承担、工期不予顺延，乙方未在期限内整改完成的，每发生一次，乙方应承担工程价款 1 %的违约金，甲方有权从工程结算中直接扣除。

第九条  竣工验收、保修

1.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。如验收过程中存在质量等问题，乙方应及时整改，并在整改完毕后再次组织甲方验收，直至经过甲方验收合格并经甲方书面确认为止，并办理移交甲方、配合甲方完成相关部门备案（如需）等手续。

2.工程经竣工验收（中间交工验收）达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方对隐蔽工程和中间工程应提前二个工作日书面通知并组织甲方验收，如果未通过验收，甲方有权要求乙方整改并重新进行验收，由此产生的全部费用均由乙方承担，工期不予顺延。

3.工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。

4.乙方竣工验收时需提供完整的工程资料二套，一套送校内档案馆备存，一套为工程结算时审计依据。乙方对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。

5.甲方验收并不免除乙方对工程的质量保证责任，即使本工程通过甲方验收，但甲方当地（包括施工地）有关主管部门对本工程范围内的内容进行检查并提出整改要求的，乙方应按照相关部门的要求和期限进行整改并承担相应责任，上述整改产生的费用包含在本次工程价款中，甲方无需另行向乙方支付任何费用，且乙方应向甲方支付甲方因整改产生的任何损失，包括但不限于相关部门的罚金、第三方向甲方的追偿。

6.工程竣工验收后，施工单位须在 一个月内将完整的竣工结算资料报送甲方。未在规定期限内报送完整竣工结算资料的，在竣工结算资料报送完整后，甲方处将至少延迟3个月向审计处报送结算资料，由此导致工程款支付延迟的，甲方不承担任何责任。乙方不配合审计或无故不予确认审计结果的，经甲方书面催告仍未纠正的，视为乙方对甲方审计结果的确认。

7.乙方向甲方送审时，应按下列规定支付审计费用：

①单项工程核减率超过10%的，其审计费用由乙方承担，费用由甲方从乙方工程款中扣除；②单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用的80%由乙方承担，费用由甲方从乙方工程款中扣除；③单项工程核减率在5%-8%以上（含8%）之间的，其审计费用的20%由乙方承担，费用由甲方从乙方工程款中扣除。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。

第十条 保修

1.保修期限：本工程的保修期限为不低于  2   年，自工程竣工验收合格且甲方在竣工验收单书面确认之日起计算。

2.保修范围：除甲方使用过程中人为损坏、自然灾害或不可抗力因素损坏外，其他任何损坏均属乙方免费保修责任范围。

3.保修费用：保修期内乙方免费保修，甲方及任何其他方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的费用）。

4.保修期内乙方应在接到甲方报修通知后【24】小时内派人修理，如乙方拒绝或迟延履行保修义务，甲方有权委托第三方执行，费用由甲方直接从工程质量保证金中扣除，不足部分由乙方额外承担。上述扣除工程质量保证金情形发生后，乙方应在甲方指定日期内将工程质量保证金补齐。

5.保修期内乙方向甲方提供免费的技术咨询服务，负责解答甲方就本工程及其它相关事宜提出的各项问题。

6.保修期外，乙方仍应按照上述响应的时间负责保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。

第十一条  违约责任

1.任何一方未能按照本合同约定全面履行义务的，均属违约。一方违约给对方造成经济损失的，应向对方承担赔偿责任。

2.乙方违约的情形，工期不予顺延，由此产生任何费用由乙方自行承担。

3.若乙方逾期竣工的，或迟延履行本合同项下任何义务的，甲方除扣除乙方的履约保证金外，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于工程总价款的千分之一的违约罚款；逾期超过15日的，甲方有权解除本合同。

4.乙方施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方重新返工，并达到规定质量要求，费用由乙方自理，并有权扣罚履约保证金。

5.乙方擅自终止本合同的，或乙方未经甲方书面认可，擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权立即解除本合同。

6.因乙方违约导致本合同提前终止的（包括甲方行使合同解除权的情况），乙方自愿放弃已完成工作量工程款的结算，还应向甲方支付工程价款20%的违约金，且乙方还应向甲方支付因逾期竣工按日产生的违约金（如发生乙方逾期竣工的情形）。如上述违约金仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

7.因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

第十二条  争议解决方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。双方不愿意通过协商或者协商不成时，任何一方应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条  通知送达

1.通知途径：双方确认下列联系人、通讯地址、通讯方式为各方履行合同、解决争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的有效联系方式。

甲方联系人：          ，地址：                  。

①电话：             ；②微信号：                ；③电子邮箱：                 。

乙方联系人：          ，地址：                  。

①电话：             ；②微信号：                ；③电子邮箱：                 。

2. 上述联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依本条第3款告知变更。

3.任何一方的联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序）。

4. 甲乙双方承诺：上述确认的联系人、通讯地址、通讯方式均真实有效，足以接收到各类文书。如有虚假或错误，导致的商业信函和诉讼文书不能送达的法律后果由自己承担。

5. 合同各方均明知：因在本合同中提供的联系方式不准确、或者联系方式变更后未及时依程序告知对方和司法机关、当事人或指定的联系人拒绝签收等原因，导致商业信函、诉讼文书未能被当事人实际接收时，按以下方式处理：

（1）邮寄送达的，以文书退回或被他人代签之日视为送达之日；

（2）以电子邮件发送的，以电子邮件向指定邮箱发出之日视为送达之日；

（3）以短信或微信发送的，以短信或微信向指定接收号码发出之日视为送达之日；

（4）直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十四条  其它

1.本合同中所指的工程价款在未审计前指工程合同预算金额，审计后指审计结算金额。

2.甲乙双方均应严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中华人民共和国刑法》《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等关于禁止商业贿赂行为的规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为。

3.本合同终止后（包括本工程甲方验收合格且移交甲方使用和任何本合同项下的提前终止情况）乙方应在甲方指定的时间内自担费用按照甲方的要求对施工场所进行清理、撤离人员及机械设备，乙方不得以任何形式占用场地，否则甲方有权代为履行上述清理行为，所需费用均由乙方承担。如乙方未能在甲方指定期间内清理施工现场达到甲方的要求，则每逾期一日，乙方应按照1000元/天的标准向甲方支付违约金。

4.本合同甲乙双方盖章生效。合同一式 柒 份，其中甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，代理机构备案 壹 份。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

平台机构（章）：常州常投招标有限公司

经办人：                               电  话：

以上合同仅供参考，以最终和采购单位签订的合同为准。

第五章  评标方法

一、评审结果确定的原则

1.若投标供应商达到三家，本着公开、公平、公正的原则，对各投标供应商的报价等内容进行评审。响应文件能够满足谈判文件、答疑纪要等文件的实质性要求，且最终报价在招标控制价以内，最终报价得分最高的投标供应商为中标单位。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，对于非专门面向中小企业采购的工程类项目在评审价格时给予小型和微型企业3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，由投标供应商在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》格式必须按照财库〔2019〕141号文件附件，未按上述要求提供材料或不符合文件要求的不得享受价格扣除。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（1）确定有效报价：

凡符合谈判文件、招标答疑纪要等有关招标要求，在招标控制价以内的为有效报价，否则为无效报价。

（2）评标基准价的确定

1.设所有有效最终报价的的算术平均值为A，若有效响应文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效响应文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A。则：评标基准价C=A×K。

2.K值在开标时由投标供应商推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

3.C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。

（4）定标原则：

所有有效报价与评标基准价相比，每偏离1%扣1分，不足1%的，按插入法计算得分。评分计算过程中的偏差率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。得分最高的投标供应商为推荐中标单位，若得分相同，则最终报价低的投标供应商优先，若得分相同，响应报价也相同，则以开标签到先后顺序抽签确定中标单位。

第六章  附件

附件一

投标函

致：                 （采购单位）

我们收到贵公司      号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我们愿意按照谈判文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括谈判文件及其基本技术要求范围内相应内容，通过采购单位的验收、代理费等各种税费以及保修期间的一切费用。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部谈判件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意谈判文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按谈判文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我们愿意提供平台机构在谈判文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标供应商。

7.我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.如果我们成交，我们愿意按谈判文件的规定支付中标服务费。

10.如果我方中标，我方保证在     天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到         标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我单位拟派项目负责人：          (姓名)，身份证号              。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

投标供应商：

联系人：

地址：                          邮政编码：

联系电话：                      传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月  日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                     日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

投标供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

附件三

项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 执业资格专业及等级 |  |
| 安全生产考核合格证证书号 |  |
| 职称 |  |
| 备注 |  |

投标供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：年月日

附件四

谈判响应首次报价表

投标供应商名称（公章）：

项目编号：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 谈判总价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五

工程量报价清单

详见另附的电子档

附件六

材料品牌选用表

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 投标供应商选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源、灯具 | 雷士、三雄极光、飞利浦 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日  期：

附件七

服务承诺书

致：（采购单位）

质量要求、项目工期、售后服务等方面承诺。

表式内容自行编制，签字盖章有效！

投标供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日  期：

附件八

承诺函

常州常投招标有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为       号的招投标活动。本公司承诺：

1．我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2．我方参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法活动记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3．本公司提交的响应文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日  期：

附件九

中小企业声明函

本公司     （联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司    （联合体）参加    （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业），承接企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

- （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

3、对于面向中小企业的项目报价不予扣除

附件十：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？ □否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： 存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。 |  |  |  |  |  |  |

备注：请各投标供应商进入活动现场人员按附件要求填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章后于开标现场递交。

附件十一：

投标供应商管理关系或控股关系信息情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加） |  |  |
| 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

友情提醒

各投标供应商：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记谈判文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、谈判保证金一定要从公司账户按谈判文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将谈判保证金返还到您的公司账户。

3、投标文件正副本密封并在封袋骑缝处加盖投标供应商公章。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按谈判文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因谈判文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律废标。

7、请精心仔细审阅谈判文件，特别是黑体字。如有疑问，请按谈判文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85857862

最后祝您投标成功！

本谈判文件的最终解释权归常州常投招标有限公司所有。

（全文完）